HU_4: Inicio de sesión

Identificador: 4.1	Inicio de sesión
Descripción: / Un usuario puede autenticarse en el sistema.
Estimación: 1	Prioridad: 2	Entrega: 1
Pruebas de aceptación: / -El usuario accederá a un formulario desde la página principal. / -El usuario introduce su nombre de usuario y su contraseña y se envía la información al servidor. / -El sistema comprueba la existencia de los datos introducidos. / -El sistema devuelve un mensaje de error si no existen los datos o hay algún problema de conexión. / -El sistema da acceso a la funcionalidad de usuaio si los datos introducidos son correctos
Observaciones: / -El usuario debe tener una cuenta en el sistema.

TAREAS
Identificador	Título	Estimación / (días ideales)	Desarrollador asignado
4.1-1	Diseño e implementación de la base de datos para usuarios.	1
4.1-2	Diseñar la UI asociada a la consulta de inicio de sesión.	3
4.1-3	Integrar la consulta e implementar la interacción de iniciar sesión desde la pantalla principal	1

HU_7: Gestión de perfil de usuario

Identificador: 7.1	Modificar perfil
Descripción: / Un usuario puede modificar sus datos personales.
Estimación: 1	Prioridad: 2	Entrega: 1
Pruebas de aceptación: / -El usuario accederá a un formulario desde la página de gestión de perfil. / -El usuario introduce su nombre, apellidos y correo y se envía la información al servidor. / -El sistema modifica los datos existentes por los introducidos. / -El sistema devuelve un mensaje de confirmación de la transacción.
Observaciones: / -El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.

TAREAS
Identificador	Título	Estimación / (días ideales)	Desarrollador asignado
7.2-1	Diseñar la UI asociada a la consulta de modificar perfil	3
7.2-2	Integrar la consulta e implementar la interacción de modificar perfil desde la pantalla de gestión de perfil	1

Identificador: 7.2	Visualizar perfil
Descripción: / Un usuario puede visualizar sus datos de perfil.
Estimación: 1	Prioridad: 2	Entrega: 1
Pruebas de aceptación: / -El usuario accederá a un formulario desde la página de gestión de perfil. / -El sistema muestra los datos existentes del usuario.
Observaciones: / -El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.

TAREAS
Identificador	Título	Estimación / (días ideales)	Desarrollador asignado
7.2-1	Diseñar la UI asociada a la consulta de inicio de sesión.	3
7.2-2	Integrar la consulta e implementar la interacción de iniciar sesión desde la plantalla principal	1

HU_8: Visualización de perfil ajeno

Identificador: 7.1	Visualizar perfil ajeno
Descripción: / Un usuario puede visualizar los datos de otro usuario
Estimación: 1	Prioridad: 2	Entrega: 1
Pruebas de aceptación: / -El usuario accederá a un formulario desde la página de gestión de perfil. / -El sistema muestra los datos existentes del usuario.
Observaciones: / -El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.

TAREAS
Identificador	Título	Estimación / (días ideales)	Desarrollador asignado
8.1-1	Diseñar la UI asociada a la consulta de visuaizar perfil de usuario ajeno	3
8.1-2	Integrar la consulta e implementar la interacción de visualizar perfil ajeno desde la pantalla de gestión de perfil	1

HU_15: Gestión de usuarios (profesor)

Identificador: 15.1	Modificar perfil de usuario
Descripción: / Un usuario con rol de administrador puede modificar los datos de cualquier usuario
Estimación: 1	Prioridad: 2	Entrega: 1
Pruebas de aceptación: / -El usuario accederá a un formulario desde la página de gestión de perfil. / -El usuario introduce su nombre, apellidos y correo y se envía la información al servidor. / -El sistema modifica los datos existentes por los introducidos. / -El sistema devuelve un mensaje de confirmación de la transacción.
Observaciones: / -El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con rol de administrador.

TAREAS
Identificador	Título	Estimación / (días ideales)	Desarrollador asignado
15.1-1	Diseñar la UI asociada a la consulta de modificar perfil de usuario	3
15.1-2	Integrar la consulta e implementar la interacción de modificar perfil desde la pantalla de gestión de perfil	1

HU_16: Gestión de asignaturas

Identificador: 16.1	Crear asignatura
Descripción: / Un usuario con rol de administrador puede crear asignaturas
Estimación: 1	Prioridad: 2	Entrega: 1
Pruebas de aceptación: / -El usuario accederá a un formulario desde la página de gestión de asignaturas. / -El usuariointroduce el nombre, curso y descripción de la asignatura y selecciona la opción crear. / -El sistema muestra un mensaje de confirmación de la transacción.
Observaciones: / -El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con rol de administrador.

TAREAS
Identificador	Título	Estimación / (días ideales)	Desarrollador asignado
16.1-1	Diseño e implementación de la base de datos para asignaturas, profesores y alumnos	1
16.1-2	Diseñar la UI asociada a la consulta de crear asignatura	3
16.1-3	Integrar la consulta e implementar la interacción de crear asignatura desde la pantalla de gestión de asignaturas	1

Identificador: 16.2	Incluir usuario en asignatura
Descripción: / Un usuario con rol de administrador puede incluir a profesores y alumnos en asignaturas.
Estimación: 1	Prioridad: 2	Entrega: 1
Pruebas de aceptación: / -El usuario accederá a un formulario desde la página de gestión de asignaturas. / -El usuario seleciona asignatura, una lista de profesores y una lista de alumnos y selecciona la opcón incluir.
Observaciones: / -El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con rol de administrador.

TAREAS
Identificador	Título	Estimación / (días ideales)	Desarrollador asignado
16.2-1	Diseñar la UI asociada a la consulta de inlcuir usuario en asignatura	3
16.2-2	Integrar la consulta e implementar la interacción de incluir usuario en asignatura desde la pantalla de gestión de asignaturas	1

Identificador: 16.3	Excluir usuario de asignatura
Descripción: / Un usuario con rol de administrador puede excluir a profesores y alumnos de asignaturas.
Estimación: 1	Prioridad: 2	Entrega: 1
Pruebas de aceptación: / -El usuario accederá a un formulario desde la página de gestión de asignaturas. / -El usuario seleciona asignatura, una lista de profesores y una lista de alumnos y selecciona la opcón excluir.
Observaciones: / -El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con rol de administrador.

TAREAS
Identificador	Título	Estimación / (días ideales)	Desarrollador asignado
16.3-1	Diseñar la UI asociada a la consulta de excluir usuario en asignatura	3
16.3-2	Integrar la consulta e implementar la interacción de excluir usuario de asignatura desde la pantalla de gestión de asignaturas	1